淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装

北船闸劳务（混凝土工程）

内部招标文件

招标人：江苏省水利建设工程有限公司

二〇二四年三月

# 第一章  招标公告

淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装

北船闸劳务（混凝土工程）分包招标公告

1、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 江苏省淮河入海水道二期枢纽工程建设局 (以下简称为“项目法人”)与 江苏省水利建设工程有限公司 (以下简称为“发包人”)已经签订了 淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装 施工总承包合同（以下称为“总包合同”)，现公开邀请潜在投标人参加北船闸劳务（混凝土工程）分包的投标。

2、江苏省水利建设工程有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况：

（1）工程地点：盐城市滨海县天场镇通榆河以西入海水道以北交汇处。

（2）招标内容：淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装北船闸劳务（混凝土工程）的劳务用工。备注：不含房屋框架结构。

（3）开工及计划完工时间：北船闸工程计划总工期715日历天，2025年12月30日前完成全部工程施工。本工程混凝土施工主要在2024年5月至2025年10月。

4、投标人应当具备的主要资格条件：

投标人必须具有土建类施工总承包资质或劳务资质和安全许可证的成建制单位。在五年内承担过类似工程施工经历同时要提供相关说明文件或合同文件（复印件）。近五年（2019年1月1日以后）合同额100万元及以上水工建筑物混凝土劳务施工或者200万元及以上水工建筑物施工。

5、本次招标为公开招标。本次招标为一份清单，2个标段，选择两个分包单位，欢迎参加竞标。投标时按全部工程量进行报价，最终按工程量平均分配给2个中标单位。同一单位只能中标1个标段。请有意参加投标的承包人于2024年4月2日12：00前到江苏省水利建设工程有限公司网站www.jswcc.com下载招标文件，招标文件密码在报名后获取。报名时经办人须携带本人身份证件、单位介绍信、单位营业执照复印件并加盖单位公章和承担过类似工程的说明文件或合同复印件（包括分包合同）。报名费人民币300元整，领取/接受招标文件后不退。

6、投标人的确定方法：资格后审，符合条件的入围。

7、如有投标需要，投标人可自行踏勘现场，费用自理。项目地址：盐城市滨海县通榆河以西入海水道以北交汇处，联系人：王先生，电话：13218826710。

8、投标文件递交地点、开标地点均为：江苏省水利建设工程有限公司前五楼会议室。

投标截止期、开标时间均为：2024年4月3日09:00时。

9、招标人地址、联系人及方式：

（1）公司地址：扬州市长征西路14号，联系人：韩先生， 电话：15252746322。

（2）项目部地址：盐城市滨海县通榆河以西入海水道以北交汇处，联系人：王先生，电话：13218826710。

（3）纪委联系人：姚立宏  联系电话：0514-87361772。

10、评标办法

本次招标为综合评标法，满分100分，劳务招标其得分如下：

10.1、投标报价（75分）

（1）当有效报价的投标人个数≤5时，取平均报价*98%为基准价；当有效报价的投标人个数＞5时，去除20%最高价和20%最低价（20%计算取计算数的整数）后，取剩余报价的平均报价*98%为基准价。

（2）投标价得分：在基准价的100%～92%得满分75分。在基准价100%以上,每高1％扣0.5分；在基准价92%以下，每低1％扣0.2分。不足1%采用内插法。

（3）最高限价：投标人的投标项目单价超过对应单价限价时，其投标文件将不会被接受。

10.2信用（3分）

按2022年公司对在建劳务施工队伍动态考核所获等级赋分，赋分如下：优秀3分，良好1.0分，合格0分，首次投标单位信用等级视为良好，赋1.0分。

10.3资质和劳务资质（1分）

施工总承包资质1分，劳务资质0.8分。

10.4业绩和信誉（2分）

近五年（2019年1月1日以后）合同额200万元及以上水工建筑物混凝土劳务施工或者400万元及以上水工建筑物施工。

需提供类似工程的说明文件或合同复印件或扫描件（包括分包合同），有一个得1分，最多得2分。

10.5技术标（19分）

（1）智慧工地所需设备配备计划。（3.5分）

（2）质量保证措施。（3分）

（3）安全生产、文明施工保证措施。（3分）

（4）进度(劳动力)保障及项目管理人员配备。（3分）

（5）智慧工地施工保证措施。（3.5分）

（6）施工方案，重点、难点分析及解决措施。（3分）

第二章  投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装 |
| 2 | 招标人：江苏省水利建设工程有限公司 |
| 3 | 建设地点：盐城市滨海县天场镇通榆河以西入海水道以北交汇处 |
| 4 | 质量要求：符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），等级达到优良。 工期要求：符合甲方进度计划及甲方项目的总体计划要求。 |
| 5 | 投标人（分包人）资格要求：投标人要求为独立法人（经营范围内包含劳务分包施工）的成建制单位，有营业执照、资质证书。在近五年（2019年1月1日后）内承担过类似工程并且质量合格，同时要提供相关证明。 |
| 6 | 合同价格：固定单价合同。在合同期内不因市场因素变动而调整。 |
| 7 | 本项目投标保证金壹拾万元；履约保证金（或保函）为中标价的5%，（其中含安全文明施工保证金2%在内）；提交履约担保后方可签订合同。 投标保证金在开标前一天之前，电汇至指定账户。 |
| 8 | 投标文件份数：正本1份，副本2份。 U盘一个（附投标报价清单电子版）用1只档案袋密封加盖封条公章递交招标人。 |
| 9 | 投标文件递交至：江苏省水利建设工程有限公司 投标截止期：2024年4月3日9:00时 投标文件接受密封邮寄，收件地址：扬州市长征西路14号，收件人：韩先生，电话：15252746322。 |
| 10 | 开标时间：2024年4月3日9:00时 开标地点：江苏省水利建设工程有限公司前5楼会议室 |
| 11 | 投标保证金形式：本次招标人收取投标保证金，写明：北船闸劳务（混凝土工程）投标保证金。 转出帐户：必须为投标单位基本存款账户。 保证金户名：江苏省水利建设工程有限公司 开户行：中国建设银行扬州琼花支行 银行帐号：32001745736050488688 |
| 12 | 评标办法：1、本次招标设最高单价限价，最高总价限价，高于限价（单价、总价）的报价将作废标处理，本劳务（混凝土工程）项目总限价12126581.00元。本招标选择2个分包单位，各投标单位按总限价报价，最终按工程量平均分配给2个中标单位。同一单位只能中标1个标段。 2、资格审查通过后的有效标，采用综合评分法确定中标人。 |
| 13 | 踏勘现场：投标人自行前往查看施工现场。食宿及交通等费用自理。 |